|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Inicio:21/03/2017 Fin:05/05/2017** | | | Detalles |
| **ITEM** | **Tarea** | **Responsable** |  |
| * Como padre, usuario de la aplicación, quiero suscribirme a las noticias de un grupo dado, para poder recibir notificaciones sobre convocatoria y horario de reuniones. | Implementar el prototipo de suscribirme a las noticias de un grupo dado | Garita |  |
| * Como usuario de la aplicación, puedo quitar la suscripción de las notificaciones de una sección dada. | Implementar el prototipo de quitar la suscripción. | Garita |  |
| * Como padre, usuario de la aplicación, quiero recibir un <<push>> de notificaciones, para conocer sobre las actividades de la institución y seleccionar la notificación para ver su contenido. | Investigar el medio de cómo se envían notificaciones push y hacer pruebas de diseño. | Mario |  |
| * Como usuario de la aplicación, puedo navegar las noticias de la institución al seleccionar una pestaña de noticias. | Implementar el prototipo de navegar en las noticias | Mario |  |
| Interno | Reestructurar el modelo de diseño, así como su implementación. | Jose y Mario |  |
|
| Desarrollar documentos de:   1. Manual de Usuario 2. Manual Técnico. 3. Diagramas de clases, paquetes, flujo… | Usuario y diagramas: Garita  Técnico : Mario |  |
| Pruebas:  Desarrollar e implementar pruebas unitarias, de integración y de sistema.  Automatizarlas y explicarlas | Integración y Unitarias: Garita  Sistema: diseño. |  |
| Brindar charla | A centro educativo por parte de Mario y Jose. | Una vez finalizada la web. |